## Slide 1
開発予算：0
ToBe実現のために確保可能な工数：週5時間～10時間
テーマ相談会ヒアリングシート
会社名： 株式会社アイシン
部署名： XX部
担 当 者 氏 名 ：愛真 太郎
確認（管理職上司）：豊田 一郎
作成日：202X年X月X日
業革テーマ：『○○における開発工程効率化』
◇テーマについて記載
相談内容
困り事の概要
開発工程で100ケース以上を熟練者のカンコツでトライ＆エラーを実施し、顧客要求を満たす〇〇を開発。近年中に同メンバーの他部署への人事異動が発生する可能性がある。
実現したいこと
開発工程の標準化による属人化解消、かつ、効率化による工数削減を目指す。
該当業務/製品機能が後工程に貢献する内容(使命/目的)
顧客が要求する性能の〇〇を開発し、生産する
業務の現状の姿(AsIs)概要 ※現状が無い場合は未記載
前工程
顧客が開発の要求を整理し、
当該部署に共有
該当業務
1.熟練者の経験や文献に基づきトライ&エラーを実施
2.顧客要求を満たすトライ結果を基に耐久評価を実施
3.耐久評価クリア後の〇〇量産のための工程指示書を作成
後工程
〇〇の量産
該当業務に必要な工数
1トライあたりに必要な時間：30分/トライ
1開発あたりに必要な平均トライ回数：100前後
1開発に必要な人数：1人
部署内での開発数：10/年
年間工数 ＝ 30(分)×100(トライ)×10(回) ＝ 30000分 ＝ 500時間/年※
※耐久評価と指示書作成の時間は含めていない
インプット：顧客要求
（エクセルorパワーポイント）
アウトプット：工程指示書
業務の目指すの姿(ToBe)概要
前工程
顧客が開発の要求を整理し、
当該部署に共有
該当業務
1.過去の実績に基づき、顧客要求を満たせるトライ内容をAIが提案
2.顧客要求を満たすトライ結果を基に耐久評価を実施
3.耐久評価クリア後の〇〇量産のための工程指示書をAIが作成
後工程
〇〇の量産
インプット：顧客要求
（エクセルorパワーポイント）
アウトプット：工程指示書
改善後の期待効果
品質目標Q：人手での開発と同精度の品質
コスト目標C：50トライ以下での開発完了
納期/数量目標D：人手の開発工数未満での納品可能
期待効果：開発工程40％削減
1
2
6
7
3
5
No. | 補足説明
❶ | 業務の困り事、何が問題なのかを分かりやすく記入して下さい
❷ | どういう「状態」を実現したいかを記載してください ※手段は盛り込まない事
➌ | 前工程が該当業務に渡す、インプットとなる成果物やデータを記入して下さい
❹ | 該当業務の大まかな流れがわかるように概要を記述ください。
❺ | 該当業務が後工程に渡す、アウトプットとなる成果物やデータを記入して下さい
❻ | 該当業務１回にかかる工数、頻度が分かるように記入して下さい
❼ | 目指す姿を実現できた時の目標や定性的/定量的な効果目標があれば記入してください
記入例
4
Notes: Ctl shift c v

## Slide 2
AsIs業務フロー図
◆テンプレート利用例（記載の仕方の説明）
・時系列に沿って図形を配置する
ポイント（説明はここを開く）
詳細な書き方はP.8~P.10を参考にしてください
開発責任者
開発担当者
システム
〇○システム
●●開発業務
前工程
依頼内容受領
開発要求整理、共有
依頼内容確認
自部署で
開発可能か？
開発着手
100回前後の
トライ&エラー
耐久評価
トライ環境
○○データダウンロード
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
終了
12
・基本的には開発依頼を受領してから開発に着手する
前提条件（処理の方針・基準等を明記）
1
#
記入例
開発依頼者
開発依頼者に
対応不可の連絡
可能
不可
最長3か月間
実施
(基本的は放置)
評価環境
耐久評価を
クリアしたか？
OK
NG
Notes: Ctl shift c v

## Slide 3
AsIs業務フロー図
◆テンプレート利用例（記載の仕方の説明）
・時系列に沿って図形を配置する
開発責任者
開発担当者
システム
●●開発業務
工程指示書の
作成
後工程
〇〇量産
11
工程指示書
確認
前提条件（処理の方針・基準等を明記）
ポイント（説明はここを開く）
#
記入例
耐久評価
結果確認/承認
パワーポイントで作成
製造担当者
指示書はOKか？
NG
製造担当者に
量産依頼
OK
詳細な書き方はP.8~P.10を参考にしてください
Notes: Ctl shift c v

## Slide 4
該当業務のデータの貼り付け箇所
アウトプットデータの貼り付け箇所
使用ﾃﾞｰﾀ種類 | ﾃﾞｰﾀ拡張子・存在状態 | 業務上のデータ用途 | ﾃﾞｰﾀ数・OK/NGの割合
□ 画像 □ 時系列データ ■ テキスト □ その他 （ ） □ データ無し | ■ 電子データ データ拡張子（ .xlsx ） ※拡張子はﾌｧｲﾙ名の.より右側 □ その他 □ 紙 □ その他（ ） | □ 分類 ■ 予測 □ 最適化 □ その他 （ ） | データ数 □ ～100 □ ～1000 ■ 1000以上 データラベル（正解値付データ） ■ あり □なし 分類問題の場合は下記記載 OKデータ数（100） NGデータ数（10000）
インプットデータの貼り付け箇所
データについて
記入例
顧客要求
トライケース（中間成果物）
工程指示書(成果物)

## Slide 5
進め方のスケジュール概要とマイルストーン
スケジュール概要
マイルストーン
2023年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4Q
Phase 0
0.2 ToBeの仕事のやり方を整理
Phase 1
Phase 2
・概要の説明
1.1 業務要件、システム要件の整理
1.2 システム設計～開発
1.3 システムテスト～現場適応テスト～導入
1.4 バッファ（必要に応じて1.2~1.3に戻って実行）
0.1 データ整理
★X部長への導入結果報告
Ph 0. 検証準備
Ph 1. システム開発～導入
2.1 適応可能部署の確認
2.2 別拠点での試験導入
Ph 2. 横展開
記入例
★X部長とToBeの姿の合意
★開発完了

## Slide 6
Q1：AIモデルを開発するためには、どのくらいのデータが必要ですか？
Q2：相談テーマと類似の事例はありますか？
Q3：社内にAI教育はありますか？
Q4：どのようなサポートをしていただけますか？
DS部に質問したいこと
記入例

## Slide 7
appendix

## Slide 8
AsIs業務フロー図 ～項目説明～
項目 | 説明
対象業務名 | 業務改革の対象となる業務の名称を記載する
前提条件 | 処理の方針・基準、考え方等を記載する
登場人物 | 業務に登場する人物を記載する
フロー | 業務や処理の流れ、分岐等の図形を記載する （対象とならない業務は記載しなくてもよい）
システム | 業務で使用するシステムの名称を記載する。Chrome、Edgeなどのブラウザ、Webアプリ、Office（Word、Excel、PowerPoint等）などのツールについても漏れがないように記載する。
◆記載項目概要
テンプレートを用い、以下の項目について作成します

## Slide 9
AsIs業務フロー図 ～図形の説明～
◆図形説明 以下の図形をテンプレートに配置＆記入します
No. | 図形 | 図形名 | 説明 | 目的
1 |  | 開始条件 | ・処理の開始時に使用 ・図形内に条件を記述 | 開始条件を表現するため
2 |  | 業務 | ・図形内の業務名は業務一覧表の中or小項目を基に記述 | 業務を表現するため
3 |  | システム | ・システムを操作する時に使用 ・図形内にシステム名を記述 | 使用するシステムを明記するため
4 |  | 条件分岐 | ・後続の業務が変わる時に使用 ・図形外吹き出しに条件を記述 | フローの分岐を表現するため
5 |  | 業務の流れ | ・業務の流れに表現するために使用 | 業務の順序を表現するため
6 |  | データの流れ | ・データの流れに表現するために使用 ・周辺にデータ処理の概要を記述 | データの入出力を表現するため
7 |  | 結合子 | ・ページがまたぐ際の結合を明示するために使用 | 前ページとつながっていることを表現するため
8 |  | 補足 | ・図形に補足する内容があるときに使用 | 図形に表現できない内容を補記するため
9 |  | 終了 | ・業務の終了時に使用 | 業務の終了を表現するため
業務名
システム名
(条件を記述)
(条件を記述)
(補足内容を記入)
終了
データの処理の名前
一般的な業務フロー図を描くための最小限の図形について解説しています。※細かいニュワンスを伝えるために他の図形を追加する場合は、使用図形の凡例を予め用意して図形の意図を明確にします。

## Slide 10
AsIs業務フロー図 ～ポイントの説明～
◆記載項目の詳細説明 （前ページの「テンプレート利用例」の番号の説明）
No. | 記載項目 | 説明
 | 前提条件 | 処理の方針・基準、考え方等の業務の前提条件がある場合は記載する。
 | 業務総称 | 当該業務の総称を記載する。
 | 登場人物 | １つの業務にかかわる登場人物は網羅的に記載する。
 | 業務名 | 業務内容を表現するために使用する。AsIs業務一覧表の中or小項目を基に記載する。
 | 業務のつなぎ方 | 業務から業務への順序を表現するために使用する。
 | 開始条件 | 業務の開始を表現する。条件がある場合は図形の内に条件を記載する。
 | システム名 | 特定のシステムを操作する場合に使用する。システムだけでなく、対象のアプリケーション、ツール等も当該に表現する。
 | データの処理の流れ | データの入出力を表現する際に使用する。入力（ファイルアップロード、データ入力、システム反映等）はシステム方向への矢印で表現し、出力（ファイルダウンロード、データ出力等）はシステムからの業務への矢印で表現する。確認作業等は両方向の矢印で表現する。
 | 条件分岐 | 条件によって後続処理が異なる流れになる場合に用いる。
 | 補足 | 必要に応じて内容を補記する。
 | 結合 | ページまたぎが発生する場合は結合子を用いて、ページにつながりがあることを表現する。
 | 終了 | 処理の終了を表現する。終了条件がある場合は、図形内に記入する。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 11
AsIs業務フロー図
◆テンプレート利用例（記載の仕方の説明）
・時系列に沿って図形を配置する
ポイント（説明はここを開く）
詳細な書き方はP.7~P.9を参考にしてください
開発責任者
開発担当者
システム
〇○システム
●●開発業務
前工程
依頼内容受領
開発要求整理、共有
依頼内容確認
自部署で
開発可能か？
開発着手
100回前後の
トライ&エラー
耐久評価
トライ環境
○○データダウンロード
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
終了
12
・基本的には開発依頼を受領してから開発に着手する
前提条件（処理の方針・基準等を明記）
1
#
記入例
開発依頼者
開発依頼者に
対応不可の連絡
可能
不可
最長3か月間
実施
(基本的は放置)
評価環境
耐久評価を
クリアしたか？
OK
NG

## Slide 12
開発予算：0
ToBe実現のために確保可能な工数：週5時間～10時間
テーマ相談会ヒアリングシート
会社名： 株式会社アイシン
部署名： XX部
担 当 者 氏 名 ：愛真 太郎
確認（管理職上司）：豊田 一郎
作成日：202X年X月X日
業革テーマ：『○○における開発工程効率化』
◇テーマについて記載
相談内容
困り事の概要
開発工程で100ケース以上を熟練者のカンコツでトライ＆エラーを実施し、顧客要求を満たす〇〇を開発。近年中に同メンバーの他部署への人事異動が発生する可能性がある。
実現したいこと
少ない人員で開発を回し、開発工程の工数削減、効率化を図る。
該当業務/製品機能が後工程に貢献する内容(使命/目的)
顧客が要求する性能の〇〇を開発し、生産する
業務の現状の姿(AsIs)概要 ※現状が無い場合は未記載
前工程
顧客が開発の要求を整理し、
当該部署に共有
該当業務
1.熟練者の経験や文献に基づきトライ&エラーを実施
2.顧客要求を満たすトライ結果を基に耐久評価を実施
3.耐久評価クリア後の〇〇量産のための工程指示書を作成
後工程
〇〇の量産
該当業務に必要な工数
1トライあたりに必要な時間：30分/トライ
1開発あたりに必要な平均トライ回数：100前後
1開発に必要な人数：1人
部署内での開発数：10/年
年間工数 ＝ 30(分)×100(トライ)×10(回) ＝ 30000分 ＝ 500時間/年※
※耐久評価と指示書作成の時間は含めていない
インプット：顧客要求
（エクセルorパワーポイント）
アウトプット：工程指示書
業務の目指すの姿(ToBe)概要
前工程
顧客が開発の要求を整理し、
当該部署に共有
該当業務
1.過去の実績に基づき、顧客要求を満たせるトライ内容をAIが提案
2.顧客要求を満たすトライ結果を基に耐久評価を実施
3.耐久評価クリア後の〇〇量産のための工程指示書をAIが作成
後工程
〇〇の量産
インプット：顧客要求
（エクセルorパワーポイント）
アウトプット：工程指示書
改善後の期待効果
品質目標Q：人手での開発と同精度の品質
コスト目標C：50トライ以下での開発完了
納期/数量目標D：人手の開発工数未満での納品可能
期待効果：開発工程40％削減
1
2
6
7
3
5
No. | 補足説明
❶ | 業務の困り事、何が問題なのかを分かりやすく記入して下さい
❷ | どういう「状態」を実現したいかを記載してください ※手段は盛り込まない事
➌ | 前工程が該当業務に渡す、インプットとなる成果物やデータを記入して下さい
❹ | 該当業務の大まかな流れがわかるように概要を記述ください。
❺ | 該当業務が後工程に渡す、アウトプットとなる成果物やデータを記入して下さい
❻ | 該当業務１回にかかる工数、頻度が分かるように記入して下さい
❼ | 目指す姿を実現できた時の目標や定性的/定量的な効果目標があれば記入してください
記入例
4