## Slide 1
目的
・資料の事前確認
内容
・上期のマイルストーン
・開発状況の共有
・
議題

## Slide 2
24年度上期マイルストーン
When | 24年度の10月から
Who | 職長、班長、ライン外の方が （第1工場 工場管理室 製品補給・部品整備課 部品整備第２係 第２職場整備課）
Where | 第一工場で
What | 集荷欠品の要因分析を
Why | トライ活用（精度検証）のために
How | 社用PCを使って
Do | 実行できる状態
トライ用アプリが完成している（9/E）
備忘）24年下期は予測に取り組む。スケジュールは10月頭で作成します。

## Slide 3
要因粒度
要因 | 要因分析の結果（棒グラフの結果）を見た時
➀発注かんばん数 | 在庫増に関係している → かんばん数多い 在庫減に関係している → かんばん数少ない
➁計画組立生産台数 | 在庫増に関係している → 計画組立生産台数が少ない（控えめな計画？ 在庫減に関係している → 計画組立生産台数が多い（攻めた計画？ ※流動機種の問題もあるかも？
➂組立生産稼働率 | 在庫増に関係している → 組立生産稼働率が低い（不調生産？ 在庫減に関係している → 組立生産稼働率が高い（好調生産？
➃間口の充足率 | 在庫増に関係している → ？？？？？ 在庫減に関係している → 間口のキャパ越えで入庫しなかった
⑤部品置き場の流れ状況 | 在庫増に関係している → 部品置き場から入庫 在庫減に関係している → 部品置き場で滞留
⑥定期便のモノ有無 | 在庫増に関係している → 定期便にモノがある 在庫減に関係している → 定期便にモノがない
⑦定期便出発 | 在庫増に関係している → 早着 在庫減に関係している → 遅れ
⑧仕入先便到着 | 在庫増に関係している → 早着 在庫減に関係している → 遅れ
⑨納入フレ | 在庫増に関係している → 挽回 在庫減に関係している → 未納
赤枠が分析で分かる要因のイメージです

## Slide 4
上期スケジュール
 |  | 7月 | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月
 |  | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W
❶技術検証&改良 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❷UI改修 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❸データ連携実装 | DX3部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB連携実装
正解データ収集
夏
期
休
暇
❶技術検証＆改良
・要因粒度整理
→もの革さんと事前打ち合わせ（8/1）
❷UI改修
・UI要望出しの進め方整理
→もの革さんと事前打ち合わせ（8/1）
❸データ連携実装
・タスクの洗い出しとスケジュール作成
→DX3部の方に日程感を確認しています
現在の状態
UI要望出し

## Slide 5
エクセルで
UI要望出し

## Slide 6
スケジュール

## Slide 7
依頼内容